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Plan Odnowy Miejscowości

KRACZKI

2009

1. Założenia organizacyjne tworzenia 

planu odnowy miejscowości.

Dlaczego chcemy odnowy wsi?

Przede wszystkim zależy nam na poprawie wizerunku naszej wsi, która jest wsią „popegieerowską”, między innymi poprzez stworzenie miejsca spotkań dla naszych  mieszkańców. 

Jak się zorganizujemy?

Kto będzie tworzył plan? Z kim będziemy współpracowali? Kto będzie pisał, kogo zapytamy o zdanie? 

W proces tworzenia Planu Odnowy Miejscowości Kraczki są zaangażowani wszyscy mieszkańcy naszej wsi, jednak opracowują  go  sołtys wspólnie z przewodniczącą KGW, a współpraca nastąpiła z Urzędem Gminy.

2. Charakterystyka miejscowości:


 Kraczki położone są w woj. kujawsko – pomorskim, w zachodniej części powiatu nakielskiego oraz w zachodniej części gminy Sadki i liczą 344 mieszkańców, w tym 167 mężczyzn i 177 kobiet. Powierzchnia wsi wynosi około 836 ha. Droga dojazdowa do Kraczek jest pokryta asfaltem, a drogi boczne są utwardzone.

         Kraczki są wsią złożoną z trzech odrębnych, oddalonych od siebie części, które zamieszkują rolnicy, w dalszej jej części jest zabudowa blokowa. Nie jest to wieś typowo rolnicza, gdyż część mieszkańców utrzymuje się z pracy poza sektorem rolniczym. W sołectwie istnieje Koło Gospodyń Wiejskich oraz świetlica profilaktyczno – wychowawcza, a na czele sołectwa stoi sołtys – Antoni Gibała z Radą Sołecką.

Znajduje się tutaj również mała kapliczka p.w. Św. Henryka oraz ferma zwierząt futerkowych, której właścicielem jest Bartosz Bodus.


Przez wieś przepływa przepiękna rzeka Orla, a w parku, który teraz  jest w zaniedbanym stanie, niegdyś znajdował się przepiękny pałacyk, jednak został on zburzony, a wcześniej na jego miejscu usytuowany był cmentarz choleryczny.


 Dzieci i młodzież mają możliwość spędzania czasu wolnego na boisku sportowym, a dorośli bawią się na terenie przy świetlicy profilaktycznej. Oprócz tego w naszej wiosce jest miejsce, na którym urządzamy sobie pikniki oraz inne imprezy okolicznościowe.


 Zdecydowaliśmy się  na Planu Odnowy Miejscowości, ponieważ przede wszystkim zależy nam na ubieganiu się o środki ze źródeł zewnętrznych

w nowym okresie programowania.  

2.1. Inwentaryzacja Zasobów służąca ujęciu stanu rzeczywistego 

a. Co wyróżnia naszą wieś? 

Naszą wieś wyróżnia przede wszystkim jej położenie w dolinie, dużo zieleni i piękny krajobraz, na który składa się mały zalew i przepływająca przez wieś piękna rzeka Orla.

b. Jakie pełni funkcje (czy raczej mieszkaniową, podmiejską turystyczną, rolniczą)?

Nasza wieś typową wsią rolnicza i taką obok mieszkaniowej pełni funkcję.

c.  Kim są mieszkańcy wsi (z czego się utrzymują, czym się zajmują czy są rolnikami, czy pracownikami, przedsiębiorcami, bezrobotnymi?

W naszej wsi jest wielu bezrobotnych, ale część mieszkańców znajduje również zatrudnienie w 

funkcjonującej  fermie zwierząt futerkowych. Poza tym funkcjonuje także u nas jednoosobowa     firma.

d. Jakie są na terenie sołectwa organizacje? Szkoła, ważne firmy i instytucje, OSP, KGW, stowarzyszenia, klub sportowy, organizacje kościelne, młodzieżowe, działające przy szkole itp. 

We wsi Kraczki funkcjonuje Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich, które jest członkiem Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Sadki, oprócz tego jest jeden sklep spożywczo - przemysłowy i świetlica profilaktyczna i wiejska  

e. Czy mamy jakieś  obyczaje, szczególnie pielęgnowane w naszym środowisku? 

Na stałe zapisał się w  kalendarzu imprez kulturalnych naszej wsi Festyn Rodzinny (Piknik), na którym obecni są wszyscy mieszkańcy naszego sołectwa. Organizujemy go już od 5 lat.

f. Jaki wieś wygląda w porównaniu z innymi miejscowościami?  (Jakie są mieszkania i obejścia, Jaki jest stan otoczenia i środowiska?)

Nasza wieś nie jest zadbana. Jest w niej wiele pozostałości po dawnych PGRach i brak chodnika przez wieś. Jest piasek, który strasznie się kurzy w okresie wiosenno – letnim.

Poza tym środowisko jest czyste  i rzeka Orla także.

g. Jakie mamy zabytki, miejsca ważne ze względu na  walory kulturowe, przyrodnicze w skali całej gminy lub jeszcze szerzej?

W naszej wsi znajduje się przepiękna kapliczka, pomnik przyrody w postaci lipy oraz przepiękna rzeka Orla. 

3.Analiza SWOT – Ocena mocnych i słabych stron

	Silne strony (co mamy, w czym jesteśmy dobrzy?)

- posiadanie świetlicy wiejskiej i profilaktycznej,

- funkcjonowanie KGW i Rady Sołeckiej,

- posiadamy boisko do piłki nożnej,

- przepływająca rzeka Orla, 

- mostek, mały zalew,

- lasy – świeże powietrze, czysty klimat


	Słabe strony  (czego nam brakuje, co nam nie wychodzi?)

- brak placu zabaw

- zły stan dróg lokalnych,

- zubożenie mieszkańców, 

- wysokie bezrobocie,

- wzrost patologii wśród mieszkańców,

- brak zakładów produkcyjnych i usługowych,

- słaba integracja mieszkańców,

- daleka odległość od miasta powiatowego,

- słabe połączenie komunikacyjne.

	Okazje (co nam może sprzyjać?)

- wybudowanie placu zabaw dla dzieci z naszej wsi,

- budowa chodnika przez wieś,

- odnowienie i zagospodarowanie parku,

- powstanie zakładu usługowego lub produkcyjnego.


	Zagrożenia (co nam może przeszkodzić?)

- wzrastające bezrobocie,

- brak zakładów produkcyjnych,

- duża odległość od dużych miast i zakładów pracy,

- słabe połączenie komunikacyjne,

- zły stan dróg lokalnych.


Arkusz 4

Nasze Sołectwo za 10 lat - Wizja rozwoju naszej wsi

Marzymy, aby nasza wieś była czysta, zadbana i nowoczesna oraz aby była bogata w swoją kulturę. Marzymy również o tym, aby polepszył się stan naszych dróg, a także, aby młodzież i mieszkańcy mogli się realizować poprzez różnego rodzaju lokalne inicjatywy.

Bylibyśmy szczęśliwi, gdyby wszystkie wyżej wymienione marzenia się zrealizowały.

5. Plan i harmonogram  realizacji projektu – Opis planowanych do realizacji zadań

	Zadanie do wykonania

(Co ?)
	Sposób realizacji 

(Jak?)
	Termin realizacji

(Kiedy?)
	Wykonawcy i odpowiedzialni

(Kto?)
	Koszty

(Za ile ?)
	Źródło

Finansowania

(Skąd wziąć środki?)

	1. Zakup i zamontowanie wyposażenia placu zabaw
	- wytyczenie terenu

- ogrodzenie terenu

- zakup i zamontowanie wyposażenia placu zabaw


	2009
	Firma, która wygra przetarg,

Sołtys z Radą Sołecką
	40.000
	UG

	2. Budowa chodnika przez wieś długości ok. 200 m.
	- wyrównanie terenu,

- położenie płytek i krawężników
	2010
	Firma, która wygra przetarg

mieszkańcy
	30.000
	Starostwo Powiatowe

	3. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej 
	- zakup materiałów i sprzętu do malowania

- wybór firmy, która dokona wymiany okien i drzwi oraz elewacji budynku


	2011 - 2012
	Sołtys 

UG
	115.000
	UG

	4. Odnowienie parku i stworzenie grzybka do zabaw i grilla
	- wytyczenie ścieżki

- postawienie ławeczek dla spacerowiczów

- wyłożenie grzybka z zadaszeniem do zabaw

- wybudowanie grilla przy grzybku 
	2013
	Sołtys

mieszkańcy
	20.000
	UG



	5. zakup siatek do bramek

      do gry w piłkę nożną
	- zakup i zamontowanie siatek

do bramek
	2010
	Sołtys

mieszkańcy
	1.000
	UG
	

	6. Budowa kanalizacji sanitarnej Kraczki - Mrozowo
	 - procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie firmy, która wykona budowę kanalizacji
	2011-2015
	Sołtys

mieszkańcy
	1.400.000
	UG


	


6. Arkusz planu krótkoterminowego – wybieramy projeKty na najbliŻsze 2 lata

	Czym się kierujemy wybierając projekty?
	Propozycje projektów na najbliższe 2 lata
	Czy nas na to stać?
	punktacja

	
	
	organizacyjnie
	finansowo
	

	Co nas najbardziej zintegruje?
	Odnowienie parku


	tak
	nie
	

	
	Plac zabaw


	nie
	nie
	

	Na czym nam najbardziej zależy?
	Odnowienie parku


	tak
	nie
	

	
	Budowa chodnika przez wieś

Budowa placu zabaw
	nie

nie
	nie

nie
	

	Zróbmy to, co  nam najbardziej przeszkadza
	Brak chodnika przez wieś


	nie
	nie
	

	
	Zaniedbany park, który należy dobrze wykorzystać


	tak
	nie
	

	Co osiągniemy najłatwiej?


	Zakup siatek do bramek do piłki nożnej


	tak
	tak
	

	
	Odnowienie parku


	tak
	nie
	


7. Harmonogram realizacji projektów                      

	Lata

Projekty 
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Budowa placu zabaw dla dzieci
	X
	
	
	
	
	
	

	Budowa chodnika przez wieś długości ok. 200 m.
	
	X
	
	
	
	
	

	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej
	
	
	X
	X
	
	
	

	Odnowienie parku, budowa grzybka z zadaszeniem i grilla
	
	
	
	
	X
	
	

	Zakup siatek do bramek do gry w piłkę nożną
	
	X
	
	
	
	
	

	Budowa kanalizacji sanitarnej  Kraczki - Mrozowo
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
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